Informe Daily Scrum

Minuta No. 002

Fecha: miércoles 18 de febrero de 2026

Hora: 9:00 am

Lugar: Universidad

Siendo las 9:00 horas del día 18 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Taller de auto servicio ruta 10, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Melany Morales Ramírez, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Jordy Hernández | Presente | Desarrollador Frontend |
| Joshua Céspedes | Presente | Desarrollador Frontend |
| Ángel Barboza | Presente | Desarrollador Backend |

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, los módulos empleados y citas del anterior se encuentran listos y testeados tanto a nivel backend como front-end

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? A más tardar el 21/02/2026.

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? En este tercer sprint trabajaré en el front nuevamente, comenzaré a realizar tareas de front-end especialmente en los 4 módulos que trabaje sin importar si fue por front-end o backend, me pondré a trabajar en todos los detalles porque ya se acerca la recta final

- Impedimentos: Tiempo, queda muy poco tiempo para tantos detalles

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Investigar sobre Charts.js, aprender diseño atómico

Joshua

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, inicié con JWT en el backend

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?

No quedaron entregables pendientes

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?  Continuar con JWT

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Investigar sobre JWT

Jordy

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Inicié con las mejoras pendientes al módulo de productos.

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? A más tardar el 21/02/2026.

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?  Concluir con la parte visual de productos y las relaciones que contiene para mostrar sucursales, proveedores y detalles.

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Investigar sobre JWT también

Melany

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Sí, ingrese todas las tereas del sprint 3 en el traiga, además realicé el botón de “Ver detalle” en la tabla genérica del front

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? No tengo pendientes

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?  Trabajaré en el front, específicamente hare la paginación.

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Iniciar JWT, login | Joshua Céspedes | 10% |
| Botón de “Ver detalle” en la tabla generica | Melany Morales | 100% |
| Mostrar productos en el landing | Jordy Hernández | 100% |
| Módulos de citas y empleados | Ángel Barboza | 100% |

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 19 de febrero de 2026

Hora: 8:00 PM

Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Melany Morales Ramirez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 9:30 horas.