Informe Daily Scrum

Minuta No. 003

Fecha: jueves 19 de febrero de 2026

Hora: 9:00 am

Lugar: Universidad

Siendo las 9:00 horas del día 19 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Taller de auto servicio ruta 10, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Melany Morales Ramírez, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Jordy Hernández | Presente | Desarrollador Frontend |
| Joshua Céspedes | Presente | Desarrollador Frontend |
| Ángel Barboza | Presente | Desarrollador Backend |

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, ayer se hicieron correcciones pequeñas en el front sin problemas

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? A más tardar el 21/02/2026.

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Hoy me encargaré de comenzar el dashboard principal con charts.js

- Impedimentos: Tiempo de nuevo.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

Joshua

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, seguí con la implementación de JWT

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? No quedaron entregables pendientes

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Continuar con JWT

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

Jordy

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, ayer se hicieron correcciones pequeñas en el front en el módulo de productos y modifiqué un poco los endpoints del back para recibir de manera correcta los datos.

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? No hay pendientes.

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Arreglar la parte de editar productos que está con la versión pasada y probablemente empezar a cambiar el tipo de alertas de mis módulos

- Impedimentos: Tiempo de nuevo.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna.

Melany

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Sí, trabajé en el front, específicamente haciendo la paginación en la tabla genérica

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? No tengo pendientes

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?  Trabajaré en el front, específicamente, ver detalles de una oferta y un servicio en la tabla dinámica de admin.

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Trabajar en el login | Joshua Céspedes | 30% |
| Paginación en tabla | Melany Morales | 100% |
| Arreglos de producto | Jordy Hernández | 90% |
| Arreglos en módulos del front | Ángel Barboza | 90% |

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 20 de febrero de 2026

Hora: 8:00 PM

Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Melany Morales Ramirez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 9:30 horas.