Informe Daily Scrum

Minuta No. 004

Fecha: viernes 20 de febrero de 2026

Hora: 8:00 am

Lugar: reunión virtual

Siendo las 8:00 horas del día 20 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Taller de auto servicio ruta 10, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Melany Morales Ramírez, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Jordy Hernández | Presente | Desarrollador Frontend |
| Joshua Céspedes | Presente | Desarrollador Frontend |
| Ángel Barboza | Presente | Desarrollador Backend |

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? ayer se realizó la primera versión de la base funcional del dashboard principal con 5 diferentes módulos utilizando los endpoints reales desde el back en el front

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? Antes del lunes 23 de febrero

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Comenzaré a refinar el dashboard con correcciones tanto del cliente como de mis compañeros, además comenzaré mis otras tareas de Taiga con detalles puntuales en la parte de front end

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Aparte de charts.js, tuve que utilizar otra librería para las tarjetas y listas del dashboard

Joshua

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? No, no he finalizado mis tareas relacionadas a JWT

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? Para el 21 de febrero

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Continuar con las tareas asociadas a JWT

- Impedimentos: Se me dañó la laptop, así que tuve que instalar todo en una nueva

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

Jordy

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? No, no he iniciado con mis tareas relacionadas a JWT ya que aún no completaba las correcciones de productos.

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? Para el 21 de febrero

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Empezar a investigar como implementar mis tareas asociadas a JWT

- Impedimentos: No.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

Melany

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Sí, trabajé en el front, específicamente en ver detalle de todos los modulos

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? No tengo pendientes

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?  Trabajaré en el front, específicamente, en el login

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Trabajar en el login | Joshua Céspedes | 50% |
| Ver detalle de todos los modulos | Melany Morales | 100% |
| Arreglos de producto | Jordy Hernández | 100% |
| Trabajos en el Dashoard | Ángel Barboza | 90% |

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 21 de febrero de 2026

Hora: 8:00 PM

Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Melany Morales Ramirez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:30 horas.