Informe Daily Scrum

Minuta No. 005

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

Hora: 8:00 am

Lugar: reunión virtual

Siendo las 8:00 horas del día 21 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Taller de auto servicio ruta 10, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que precederá con la reunión, Melany Morales Ramírez, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Jordy Hernández | Presente | Desarrollador Frontend |
| Joshua Céspedes | Presente | Desarrollador Frontend |
| Ángel Barboza | Presente | Desarrollador Backend |

AGENDA:

- Revisión de tareas/actividades realizadas por el equipo

ASUNTOS:

1. Asuntos tratados y acuerdos tomados

Ángel

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? se hicieron pequeñas correcciones en el dashboard nada más

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? Antes del 24 de febrero

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Hoy comenzaré a explorar las tareas pendientes de Taiga para tener todo listo para acabar esta próxima semana.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Tuve que ajustar la base de datos a nivel de datos ficticios, habían muchísimos datos "de prueba" qué no dejaban tester bien el dashboard, se reemplazaron prácticamente todos los datos ficticios de la DB

Joshua

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, se finalizó la implementación de JWT

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? No quedaron entregables pendientes.

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Continuar con las correcciones en el módulo de citas.

- Impedimentos: Ninguno.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

Jordy

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Si, terminé de modificar productos y citas en el frontend para que mostrara las alertas personalizadas y se pudiera editar y crear productos correctamente con sucursales y proveedores incluidos.

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados?

Antes del 24 de febrero

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? Hoy voy a hacer un método de hashear contraseñas para el back y colocarle la autorización de JWT a los enpoints correspondientes.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna.

Melany

Qué he hecho

- ¿Pude hacer todo lo que tenía planeado? Sí, trabajé en el front, específicamente en el login del administrador

- ¿Cuándo estarán listos los entregables pendientes que no fueron alcanzados? No tengo pendientes

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?  Trabajaré en el front, específicamente, en detallar el login con lo que hicieron los compañeros en el back

- Impedimentos: Ninguno

- Tareas realizadas que no fueron planeadas: Ninguna

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| JWT | Joshua Céspedes | 100% |
| Login | Melany Morales | 80% |
| Modulo de productos | Jordy Hernández | 100% |
| Detalles en dashboard | Ángel Barboza | 100% |

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: lunes 23 de febrero de 2026

Hora: 8:00 PM

Lugar: Reunión virtual

CLAUSURA:

Melany Morales Ramirez, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 8:30 horas.